- Sikronisasi Sitem Informasi Management Destination dengan Sistem Informasi Komoditas

| Latar Belakang | Saat ini UNS telah mengembangkan model integrated ICT dibidang pariwisata berbasis web dengan platform City Break di www.destinationjava.com meliputi www.destinationsolo.com dan www.destinationlarantuka.com . Sementara untuk komoditas agro sudah digunakan di Propinsi Jawa Tengah di www.agrolelang.net dan www.javaagro.com . Dari kebutuhan dan fasilitas yang ada dapat ditawarkan sebuah solusi untuk pembuatan SIMPAR (Sistem Informasi Pariwisata) Gunung Lawu terinetgrasi dengan sistem yang sudah ada. Dalam rangka menciptakan sistem yang terintegrasi dengan Program I dan Program II yang telah dijalankan, maka SIM Pariwisata yang dibangun perlu di sinkronisasikan dengan Sistem Informasi Komoditas yang telah dimiliki UNS, sehingga potensi pariwisata yang ada dikawasan Lawu dapat dioptimalkan khususnya potensi agrowisata, lebih lanjut Penerimaan Asli Daerah Kabupaten-Kabupaten yang berada disekitar Kawasan Lawu juga akan terangkat , khususnya produk dari sektor Pertanian. |
| --- | --- |
| Rasional dan Konteks | Diharapkan dari kegiatan ini diperoleh antara lain : - SIM Pariwisata dapat tersinkronisasi dengan Aplikasi www.agrolelang.net dan www.javaagro.com - Sektor Pertanian Kabupaten-Kabupaten yang berada disekitar Kawasan Lawu akan terangkat - Optimalisasi SIM Pariwisata yang sudah ada |
| Tujuan | Sikronisasi Sitem Informasi Management Destination dengan Sistem Informasi Komoditas |
| Mekanisme dan Rancangan | Untuk pelaksanaan program ini, berikut ini adalah tahap-tahapnya: - Membuat Tim Analis - Membuat Aplikasi Sinkronisasi - Ujicoba Sistem/Aplikasi - Sinkronisasi - Update dan Maintenance |
| Jadwal Pelaksanaan | No; Kegiataan; 2011; 2012; 2013. Q1; Q2; Q3; Q4; Q1; Q2; Q3; Q4; Q1; Q2; Q3; Q4. 1; Membuat Tim Analis. 2; Membuat Aplikasi Sinkronisasi. 3; Ujicoba Sistem/Aplikasi. 4; Sinkronisasi. 5; Update dan Maintenance. |
| Indikator Keberhasilan | Indikator; Baseline; Final. 2011; 2012; 2013. Membuat Tim Analis; Belum Terintergrasi; Sudah terintegrasi; Sudah terintegrasi. Membuat Aplikasi Sinkronisasi; Belum Terintergrasi; Sudah terintegrasi; Sudah terintegrasi. Ujicoba Sistem/Aplikasi; Belum Terintergrasi; Sudah terintegrasi; Sudah terintegrasi. Sinkronisasi; Belum Terintergrasi; Sudah terintegrasi; Sudah terintegrasi. Update dan Maintenance; Belum Terintergrasi; Sudah terintegrasi; Sudah terintegrasi. |
| Keberlanjutan | Program Ini akan berjalan dengan baik dengan : - Tersedianya data yang update dan akurat - Partisipasi stakeholder Pariwisata yang akomodatif dan aktif - Aplikasi Website yang ter-update dan ter-maintenance dengan baik |
| Penanggungjawab | Drs. Suharyana, M.Pd. |
| Pendanaan Yang dibutuhkan | NO; Uraian/ Deskripsi Kegiatan; Volume; Harga Satuan; Total Harga. D; Sikronisasi Sitem Informasi Management destination dengan sistem informasi komoditas. 1. Belanja Langsung. a. Honorarium PIC Pelaksana; 2 orang x 9 bulan; 200,000; 3,600,000. b. Data Analis; 2 org x 6 bln; 750,000; 9,000,000. c. Biaya Telekomunikasi; pkt/bln; 50,000; 450,000. d. Database Management. - Team leader; 1 org x 9 bln; 2,500,000; 22,500,000. - Analist system; 2 org x 9 bln; 1,750,000; 31,500,000. - Programmer; 2 org x 9 bln; 1,500,000; 27,000,000. - Database admin; 2 org x 9 bln; 1,250,000; 22,500,000. - Operator; 5 org x 9 bln; 900,000; 40,500,000. 2. Belanja Tidak Langsung. a. Konsumsi; paket/th; 1,000,000; 1,000,000. b. ATK; paket/th; 5,000,000; 5,000,000. c. Pengadaan Laptop; paket; 6,000,000; 12,000,000. d. Final Report; paket; 1,000,000; 1,000,000. 176,050,000. |